

Plan de Gestión Recursos del Proyecto

Versión 1.0 ● 16/09/2024

Farmacia SPA

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Farmacia SPA |
| Preparado Por | **Agustin Vergara – Ignacio Gutierrez** |
| Fecha | 16/09/2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Comentarios |
| 1.0 |  |  |
|  | 16/09/2024 |  |

**Plan de Gestión de Recursos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | | | Portal de Donaciones | | | | |
| **PREPARADO POR** | | | Portal de Donaciones | | | | |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO** | | | Ignacio Gutiérrez | | | | |
| **FECHA** | | | 16/09/2024 | | | | |
| **Entregable** | **Actividad** | **Recurso** | **Cantidad** | **% Asignación** | **Desde** | **Hasta** | **Observaciones** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portal web | Inicio | Ignacio Gutiérrez | 19 días | 20% | 12/08/2024 | 04/09/2024 |  |
| Portal web | Planificación y Diseño | Ignacio Gutiérrez – Agustín Vergara | 9 días | 10% | 04/09/2024 | 16/09/2024 |  |
| Portal web | Desarrollo | Ignacio Gutiérrez – Agustín Vergara | 35 días | 25% | 16/09/2024 | 01/11/2024 |  |
| Portal web | Pruebas | Ignacio Gutiérrez – Agustín Vergara | 15 días | 15% | 01/11/2024 | 20/11/2024 |  |
| Portal web | Revisión y Aprobación | Ignacio Gutiérrez – Agustín Vergara | 6 días | 10% | 20/11/2024 | 27/11/2024 |  |
| Portal web | Implementación | Ignacio Gutiérrez – Agustín Vergara | 6 días | 10% | 25/11/2024 | 02/12/2024 |  |
| Portal web | Cierre del Proyecto | Ignacio Gutiérrez – Agustín Vergara | 6 días | 10% | 01/12/2024 | 06/12/2024 |  |

**Propósito del plan de gestión de RRHH**

|  |
| --- |
| El propósito del Plan de gestión de RRHH es garantizar la identificación, asignación y gestión adecuada de los recursos humanos necesarios para el desarrollo exitoso del proyecto. Este plan detalla los roles, responsabilidades y procesos para reclutar, capacitar y coordinar a los integrantes del equipo, asegurando que cuenten con las habilidades y herramientas necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto. |

**Introducción**

|  |
| --- |
| El Propósito del proyecto es posicionarse como una plataforma líder en la gestión y facilitación de donaciones a nivel nacional. El objetivo es fomentar la conexión entre personas y organizaciones solidarias, ofreciendo una solución tecnológica accesible, innovadora y confiable. Para alcanzar el éxito del proyecto, será fundamental contar con los mejores recursos disponibles. |

**Roles y responsabilidades**

Interfaz de usuario gráfica, Tabla

Descripción generada automáticamente

**Aprobación**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
| Ignacio Gutiérrez | Líder de Proyector/Patrocinador del Proyecto |  | 16/09/2024 |